Ādažu novada domes

iepirkuma

„Papildus neparedzēti remontdarbi

Ādažu vidusskolā”

(ID.Nr. ĀND 2014/100)

iepirkuma komisijas sēdes

# PROTOKOLS Nr.05-30-2014/100-1

| Ādažos | 2014. gada 15.jūlijā |
| --- | --- |

## Sēde sākās:

## Komisijas priekšsēdētājs atklāj sēdi plkst. 10:00

Sēdē piedalās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas locekļi: | Artis Brūvers Rita Ozoliņa Everita Kāpa Adrija Keiša Mareks Joniškāns Valērijs Bulāns Halfors Krasts |
| --- | --- |

Komisijas izveides pamats:

Ādažu novada domes 2013. gada 24.septembra lēmums Nr. 215.

Darba kārtībā:

Lēmuma pieņemšana iepirkumā „Papildus neparedzēti remontdarbi Ādažu vidusskolā” (ID.Nr. ĀND 2014/100).

Darba gaita:

- E.Kāpa ziņo, ka Ādažu novada dome ir noslēgusi līgumu ar SIA „ARPOS” par remontdarbu veikšanu Ādažu vidusskolā (2014.gada 9.jūnija līgums Nr. JUR2014-06/411).

- E.Kāpa ziņo, ka 14.jūlijā ir saņemts Ādažu vidusskolas direktores Daces Dumpes iesniegums, kurā lūgts slēgt papildus līgumu ar SIA „ARPOS”. Komisija iepazīstas ar D.Dumpes argumentiem un iesniegumam pievienoto SIA „ARPOS” 2013.gada 9.jūlija papilddarbu tāmi (2414,79 eiro bez PVN), kurā minēti papildus nepieciešamie remontdarbi, kuru veikšana ir nepieciešama, lai veiksmīgi nodotu pamata remontdarbus. Komisija iepazīstas ar remontdarbu tāmi un secina, ka papildus nepieciešamie darbi ir balkona margu remontdarbi, kas nav tikuši iekļauti pamatdarbu tāmēs, lai gan ir tikuši iekļauti vispārēji fasādes remontdarbi.

- R.Ozoliņa informē, ka, ņemot vērā piedāvātās līgumcenas apjomu, līgums ar SIA „ARPOS” var tikt noslēgts, pamatojoties uz Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1.punktu (būvdarbus objektīvu iemeslu dēļ var veikt tiki viens konkrēts pretendents), jo ir racionāli saprotams, ka attiecīgos papildus būvdarbus jāveic personai, kas objektā jau veic pamata būvdarbus.

- Komisija apspriež līguma slēgšanas iespējamību ar SIA „ARPOS”.

Komisija vienbalsīgi nolemj (Artis Brūvers – PAR, Rita Ozoliņa – PAR, Everita Kāpa – PAR, Adrija Keiša – ATTURAS, Mareks Joniškāns – PAR, Valērijs Bulāns – PAR, Halfors Krasts – PAR):

- Slēgt līgumu ar SIA „ARPOS” par papildus neparedzētu būvdarbu veikšanu Ādažu pirmsskolas iestādē (balkona margu renovācija). Kopējā papildus būvdarbu līgumcena – 2414,79 eiro bez PVN. Līguma slēgšanas pamatojums - Iepirkumu komisijas reglamenta 4.22.1. punkts.

- R.Ozoliņai publicēt informāciju par pieņemto lēmumu ĀND mājaslapā;

- E.Kāpai sagatavot līguma projektu un saskaņot to ar pusēm.

Sēdi slēdz:

Komisijas priekšsēdētājs sēdi slēdz plkst. 13:00.

Pielikumā:

- Ādažu vidusskolas direktores iesniegums un SIA „ARPOS” remontdarbu tāme;

- Publikācijas izdruka no ĀND mājaslapas.

Komisijas priekšsēdētājs: 		_____________________	A. Brūvers

Komisijas locekļi:			_____________________	E. Kāpa

_____________________	A. Keiša

_____________________	M. Joniškāns

_____________________	H. Krasts

_____________________	V. Bulāns

_____________________	R. Ozoliņa